|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组会议记录 | | | |
| **召集人：** | 胡耀 | **记录人：** | 黄海萍 |
| **与会人：** | 胡耀、陈浩荣、洪杨睿 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **第一周会议记录** | |
| **会议时间：2021/08/5 11:30——2021/08/5 12:00** | |
| **议题：项目主题与分工** | **结论：** |
| 胡耀同学说自己擅长后端代码写作以及前后端代码对接，希望之后项目可以从事后端写作；陈浩荣同学说自己擅长前后端框架的搭建，以及各种难题解决，和对后端代码有较深的理解，希望可以从事项目框架的搭建以及数据库和远程服务器的搭建；洪杨睿同学说自己擅长于前端代码的实现，以及需求和业务功能的分析，希望可以参与前端板块的实现；黄海萍同学擅长于前端各种界面的UI设计，以及有较深的文档写作能力，可以从事前端开发以及文档写作。 | 考虑在本次项目背景下框架完整性，以及后端工作量少，前端工作量大，组长胡耀对每个人的分工具体入下：  胡耀：后端框架的搭建，以及后端代码的实现，并参与前端开发以及文档写作。  陈浩荣：前端框架的搭建，以及后端代码的实现，并参与前端开发以及文档写作。  洪杨睿：前端UI设计和代码的写作，以及文档的编写。  黄海萍前端UI设计和代码的写作，以及文档的编写。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **第二周会议记录** | |
| **会议时间：2021/08/9 11:30——2021/08/9 12:00** | |
| **议题：学习进度的反馈，学习中的问题** | **结论：** |
| 上周学习了Linux以及Hadoop的环境搭建的基本命令，小组成员都跟上了老师的进度，对于上一周知识点基本完全掌握，对于这一周具体实现“随存通”项目的知识点，组内成员也基本了解。会议中胡耀同学提出过如何在“随存通”中实现上传下载？黄海萍提出密码如何通过邮箱找回？ | 对于胡耀同学提出的问题，陈浩荣同学亲身教胡耀同学一步步源码分析，将胡耀同学搞得晕头转向，但最终还是找到了文件上传的根源，让胡耀同学理解深刻。  对于黄海萍同学提出的问题，洪杨睿同学也一步步教黄海萍同学邮箱找回密码的每个步骤，最后黄海萍同学通过自己实现了该功能。 |
| **第三周会议记录** | |
| **会议时间：2021/08/16 11:30——2021/08/16 12:00** | |
| **议题：项目在开发过程中的问题** | **结论：** |
| 我们的项目以及启动了有一段时间，经过大家的努力，项目也完成了一般，前端也有许多需要改善的地方，以及4天之后有一个项目中期汇报，大家也在一起讨论了分工问题，以及项目进度问题。其中也遇到了些许问题，中期汇报ppt将由谁制作，项目将由谁展示等等。 | 经过进一步讨论，胡耀同学将担任这次中期汇报的主讲人，ppt的制作由洪杨睿同学制作，而陈浩荣同学和黄海萍同学将继续完善项目，并给予洪杨睿同学信息的采集。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **第四周会议记录** | |
| **会议时间：2021/08/23 11:30——2021/08/23 12:00** | |
| **议题：项目后的文档安排** | **结论：** |
| 项目也接近尾声了，上一周的期中汇报中也反映出很多问题，PPT有待完善，前端的功能还没有加上。文档也还未开始写。不过，经过胡耀、陈浩荣和黄海萍周末两天不懈努力，项目前端模块得到了完善。现在就文档写作的安排展开讨论。 | 经过进一步讨论，胡耀同学、陈浩荣同学将担任前端模块的进一步完善，ppt的制作由洪杨睿同学继续制作，同时，洪杨睿、黄海萍负责小组文档的书写。 |